# Propozycja wdrożenia GitHub Copilot w firmie

## 1. Czym jest GitHub Copilot (w skrócie dla biznesu)

GitHub Copilot to asystent programisty oparty o AI, który:

- podpowiada kod w czasie rzeczywistym,

- przyspiesza development,

- zmniejsza liczbę błędów,

- skraca time-to-market.

Dla firmy oznacza to realny wzrost produktywności zespołów IT, bez zmiany technologii, procesów ani stacku.

## 2. Dlaczego warto wdrożyć Copilota w firmie

### Główne korzyści biznesowe

1. Wzrost produktywności developerów (20–40%)

Z naszych doświadczeń i benchmarków:

- mniej czasu na boilerplate,

- szybsze pisanie testów,

- szybsze onboardowanie juniorów.

1 developer = +1–2 h tygodniowo odzyskanego czasu

2. Szybsze dostarczanie projektów

- krótsze sprinty,

- mniej opóźnień,

- mniejsze ryzyko „wąskich gardeł”.

3. Standaryzacja jakości kodu

- spójniejsze wzorce,

- mniejsza liczba błędów,

- lepsza czytelność kodu.

4. Wsparcie dla juniorów i midów

Copilot działa jak „cichy senior”:

- tłumaczy,

- podpowiada,

- uczy dobrych praktyk.

## 3. Plan wdrożenia – jak to zrobić krok po kroku

### Etap 1: Pilotaż (2–4 tygodnie)

Zakres:

- 5–10 developerów

- różne role (backend, frontend, QA)

Cel:

- sprawdzić realny wpływ na produktywność,

- zebrać feedback zespołu,

- zmierzyć ROI.

Koszt:

- GitHub Copilot Business:

~19 USD / użytkownik / miesiąc

(ok. 80–90 zł)

Koszt pilota (10 osób / 1 miesiąc):

~900 zł

### Etap 2: Wdrożenie produkcyjne (1–2 miesiące)

Zakres:

- rozszerzenie na cały dział IT (np. 30–100 osób),

- konfiguracja polityk bezpieczeństwa,

- integracja z GitHub Enterprise / Azure AD.

Działania:

- konfiguracja organizacji GitHub,

- polityki prywatności,

- ograniczenie trenowania na kodzie firmowym,

- logowanie i audyt.

Koszt licencji (przykłady):

- 30 osób → ~2 700 zł / miesiąc

- 50 osób → ~4 500 zł / miesiąc

- 100 osób → ~9 000 zł / miesiąc

### Etap 3: Szkolenia i adopcja

Szkolenie zespołu (bardzo ważne!)

- jak efektywnie używać Copilota,

- czego NIE robić,

- jak pisać dobre prompty,

- jak weryfikować kod AI.

Koszt szkoleń (przykładowe widełki):

- warsztat 1-dniowy: 5 000 – 8 000 zł

- pakiet szkoleń + materiały: 10 000 – 20 000 zł

### Etap 4: Pomiar efektów i optymalizacja

Mierzymy:

- velocity zespołów,

- czas realizacji ticketów,

- liczbę bugów,

- satysfakcję developerów.

Efekt po 3 miesiącach:

- realne dane do decyzji strategicznej,

- możliwość skalowania lub renegocjacji.

## 4. ROI – ile firma realnie zyskuje

### Przykład (konserwatywny):

- 1 developer: 160 h / miesiąc

- Copilot oszczędza: 10–15% czasu

- czyli: 16–24 h / miesiąc

Jeśli:

- koszt developera = 120 zł / h

oszczędność: 1 920 – 2 880 zł / osoba / miesiąc

Koszt Copilota: ~90 zł

📈 ROI: 20–30x

## 5. Potencjalne zagrożenia (i jak je kontrolować)

### 1. Bezpieczeństwo kodu

Ryzyko: wyciek kodu lub IP

Mitigacja:

- Copilot Business / Enterprise,

- brak trenowania na kodzie firmy,

- zgodność z SOC2, ISO.

### 2. Ślepe zaufanie do AI

Ryzyko: gorsza jakość kodu

Mitigacja:

- code review,

- szkolenia,

- jasne zasady: Copilot = sugestia, nie wyrocznia.

### 3. Spadek kompetencji juniorów

Ryzyko: „kopiuj-wklej AI”

Mitigacja:

- pairing,

- wymaganie zrozumienia kodu,

- traktowanie Copilota jako narzędzia edukacyjnego.

## 6. Dlaczego wdrożyć to teraz, a nie za rok

- Konkurencja już z tego korzysta

- Rynek IT idzie w stronę AI-assisted development

- To niskokosztowe wdrożenie o bardzo wysokim ROI

- Brak Copilota = realna strata produktywności

## 7.Alternatywy dla copilot’a

### Lokalne / offline rozwiązania (self-hosted)

FauxPilot
 Open-source’owa alternatywa, którą możesz uruchomić lokalnie (np. w Dockerze). Działa z modelami jak GPT-J, GPT-NeoX, Code Llama itd., i integruje się z IDE wspierającymi API Copilota. Świetne do prywatnych projektów i ochrony kodu.

Koszty: Własna maszyna i jej utrzymanie.

LocalAI + Continue (lub inne frontendy)
 Zestaw narzędzi do uruchomienia własnego modelu językowego LLM lokalnie i używania go jako backend dla VS Code / IDE. Można podłączyć popularne wolne modele (np. WizardCoder) i mieć kodekompletację offline.

Koszty — zależą głównie od:
 • sprzętu (PC, GPU)
 • ewentualnych płatnych modeli

Sam LocalAI jako oprogramowanie → 0 zł.

### Asystenci AI z opcją lokalnej pracy lub prywatności

Tabby (TabbyML)
 Open-source, self-hosted asystent AI z inteligentnymi sugestiami i chatem do debugowania. Można go skonfigurować tak, by działał lokalnie po pobraniu modelu.

Koszty: do 5 osób za darmo, do 50 19$ za każdego użytkownika, od 50 do negocjacji cena za użytkownika

### Inne narzędzia AI (częściowo lokalne lub prywatne)

JetBrains AI Pro / AI w IDE JetBrains 
 Wbudowane AI w IDE jak PyCharm/IntelliJ, z obsługą własnych modeli AI i opcją lokalnych ustawień (w zależności od konfiguracji).  
Koszty: 1204 euro brutto za użytkownika za rok.

Amazon CodeWhisperer
 AI asystent od AWS — integruje się z IDE i może lepiej wspierać środowiska chmurowe AWS (niekoniecznie offline, ale alternatywa Copilot).

Pro i Enterprise – płatne (zależy od wybranego planu i od stopnia użyć programu).

## 8. Podsumowanie dla decydenta

Za kilkaset złotych miesięcznie na osobę:

- przyspieszamy development,

- obniżamy koszty,

- zwiększamy satysfakcję zespołu,

- zmniejszamy ryzyko projektowe.

To jedno z najtańszych i najszybszych wdrożeń AI, jakie firma może dziś zrobić.